| 附件 2022年度新立项水运工程建设标准编制计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准项目名称 | 主编单位 | 编制周期 | 主要进度安排 |
| 1 | 《水运工程抗震设计规范》局部修订（结构抗震验算） | 中交水运规划设计院有限公司、大连理工大学 | 2年 | 2022年6月15日前完成工作大纲，2023年9月15日前完成送审稿。 |
| 2 | 《港口与航道水文规范》局部修订（斜坡式建筑物顶部胸墙上的波浪力、群墩中单墩水平总波浪力部分） | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 2年 |  |
| 3 | 《船闸水工建筑物设计规范》修订 | 中交水运规划设计院有限公司 | 2年 |  |
| 4 | 《船闸闸阀门设计规范》修订 | 南京水利科学研究院 | 2年 |  |
| 5 | 《船闸电气设计规范》修订 | 华设设计集团股份有限公司 | 2年 |  |
| 6 | 《船闸启闭机设计规范》修订 | 中交水运规划设计院有限公司 | 2年 |  |
| 7 | 《航道工程设计规范》等水运工程建设标准复审 | 中国工程建设标准化协会水运专业委员会、中交水运规划设计院有限公司 | 2年 |  |
| 8 | 《沿海港口水工建筑工程定额》（调整空心板预制、桩头处理等定额子目） | 交通运输部天津水运工程科学研究所（交通运输水运工程造价定额中心） | 2年 |  |
| 9 | 《水运工程设计信息模型应用标准》英文翻译 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 2年 |  |
| 10 | 《海港工程高性能混凝土质量控制标准》修订 | 中交四航工程研究院有限公司 | 2年 |  |
| 11 | 《港口工程初步设计文件编制规定》修订 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 2年 | 2022年6月15日前完成工作大纲，2023年9月15日前完成送审稿。 |
| 12 | 《内河航道运行监测技术指南》制定 | 长江航道规划设计研究院、南京水利科学研究院、中交水运规划设计院有限公司、交通运输部水运科学研究院 | 2年 |  |
| 13 | 《码头油气回收设施建设技术规范（试行）》修订 | 交通运输部规划研究院、中交水运规划设计院有限公司 | 2年 |  |
| 14 | 《装配式高桩码头设计与施工规范》制定 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 3年 | 2022年6月15日前完成工作大纲，2024年5月15日前完成送审稿。 |
| 15 | 《内河航运水工建筑工程定额》（补充整治建筑物护岸工程部分） | 交通运输部天津水运工程科学研究所（交通运输水运工程造价定额中心） | 3年 |  |
| 16 | 《水网地区航道生态护岸建设指南》制定 | 交通运输部水运科学研究院 | 3年 |  |
| 17 | 《集装箱码头生产操作系统技术规范》制定 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司、招商局港口集团股份有限公司 | 3年 |  |
| 18 | 《长江干线中高水位期区段最大通航船舶研究》 | 长江航道勘察设计院（武汉）有限公司 | 3年 |  |